УТВЕРЖДЕН

Президиумом Арбитражного суда

Дальневосточного округа

(постановление от 20.01.2025 № 2)

Обзор судебной практики

Арбитражного суда Дальневосточного округа

за третий квартал 2024 года

Судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих из гражданских и иных правоотношений

1. При снижении судом неустойки по правилам статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации лицо, заявившее о снижении, не может считаться стороной, выигравшей арбитражный спор и имеющей право претендовать на возмещение за счет другой стороны судебных расходов пропорционально объему требований, равному размеру снижения.

Между корпорацией (заказчиком) и обществом (подрядчиком) заключен и исполнялся договор подряда. В связи с просрочкой исполнения обязательств по выполнению работ заказчик предъявил подрядчику требование об уплате договорной неустойки (штрафа), которое впоследствии исполнено банком по требованию платежа по банковской гарантии.

Подрядчик, считая сумму удержанной неустойки несоразмерной последствиям нарушения обязательств, а также ссылаясь на необоснованность ее начисления, обратился в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании с заказчика неосновательного обогащения.

Требование заявлено со ссылкой на разъяснения                                 пункта 79 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств», согласно которым в случае списания по требованию кредитора неустойки со счета должника (пункт 2 статьи 847 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)), а равно зачета суммы неустойки в счет суммы основного долга и/или процентов должник вправе ставить вопрос о применении к списанной неустойке положений статьи 333 ГК РФ, например, путем предъявления самостоятельного требования о возврате излишне уплаченного                         (статья 1102 ГК РФ).

При рассмотрении дела по существу суд установил наличие нарушений условий договора со стороны истца, в связи с чем признал действия корпорации по начислению суммы неустойки обоснованными, а размер начисления – соответствующим условиям договора. Вместе с тем суд пришел к выводу о чрезмерности удержанной ответчиком неустойки и посчитал возможным снизить ее в порядке статьи 333 ГК РФ, в связи с чем частично удовлетворил исковые требования общества, взыскав в его пользу разницу между начисленной и уменьшенной суммами штрафа.

После этого общество, ссылаясь на результат разрешения иска, заявило о взыскании в свою пользу с ответчика судебных расходов, понесенных при рассмотрении настоящего дела.

Суд первой инстанции, с которым согласился апелляционный суд, посчитал заявление истца как выигравшей дело стороны подлежащим частичному удовлетворению с учетом принципа разумности и правила о пропорциональном распределении судебных расходов, взыскал с корпорации в пользу общества судебные расходы согласно приведенному расчету.

Суд округа отменил судебные акты, принятые по результатам рассмотрения заявления, и отказал обществу во взыскании судебных расходов на оплату услуг его представителя, руководствуясь нижеследующим.

Согласно части 1 статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны. В случае, если иск удовлетворен частично, судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований. Таким образом, по общему правилу, судебные расходы возмещаются лицу, в пользу которого принят судебный акт, за счет другой стороны. Из этого правила имеется ряд исключений.

Так, согласно разъяснениям, изложенным в пункте 21 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 21.01.2016 № 1                     «О некоторых вопросах применения законодательства о возмещении издержек, связанных с рассмотрением дела» (далее – Постановление № 1), пункте 9 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 22.12.2011 № 81 «О некоторых вопросах применения статьи 333 Гражданского кодекса Российской Федерации», при снижении судом неустойки по правилам статьи 333 ГК РФ ответчик не может считаться стороной, выигравшей арбитражный спор и имеющей право претендовать на возмещение за счет истца судебных расходов пропорционально объему требований последнего, в удовлетворении которых арбитражным судом было отказано, соответственно, истец в данной ситуации не считается проигравшим спор.

Поскольку в пункте 20 Обзора судебной практики № 3 (2020), утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 25.11.2020, указано, что положения статьи 333 ГК РФ могут применяться не только в том случае, когда иск о взыскании неустойки предъявлен кредитором, то и разъяснения пункта 21 Постановления № 1 могут применяться не только в том случае, когда иск о взыскании неустойки предъявлен кредитором.

В данном случае судебными актами по делу установлено, что истцом (обществом) допущены нарушения условий договора, ответчиком (корпорацией) правомерно начислен штраф, иск о взыскании неосновательного обогащения удовлетворен частично только в связи с применением статьи 333 ГК РФ.

Поскольку с учетом изложенного корпорация не может быть признана стороной, проигравший спор, то оснований для возмещения истцу за счет ответчика судебных расходов на представление интересов в суде первой инстанции не имеется.

Постановление от 23.05.2024 № Ф03-1497/2024

по делу № А51-19047/2022 Арбитражного суда Приморского края

2. Услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами не может считаться оказанной только ввиду образования таких отходов как неизменного фактора, сопутствующего хозяйственной деятельности организации, если при этом не соблюдаются требования к организации исполнения данной услуги, предусмотренные действующим законодательством.

Обществу в мае 2022 года поступило предложение от регионального оператора о заключении договора на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО). Общество в июне того же года направило в адрес регионального оператора полный комплект документов, необходимый для заключения договора. В августе 2022 года обществу поступил договор, подписанный со стороны общества с протоколом разногласий, которые отклонены региональным оператором.

Для оплаты услуг по обращению с ТКО за июль, август и сентябрь 2022 года региональный оператор выставил обществу счета-фактуры.

Общество, ссылаясь на отсутствие в спорный период договора и неоказание услуг по вывозу ТКО, направило в арбитражный суд иск о признании задолженности за услуги по обращению с ТКО в период                 июль-сентябрь 2022 года отсутствующей, а договора – незаключенным.

Суд первой инстанции удовлетворил исковые требования, указав на несогласованность существенных условий договора на оказание услуг по обращению с ТКО, а также признав недоказанным факт оказания таких услуг истцу региональным оператором.

Апелляционный суд, отменяя решение суда первой инстанции и отказывая в удовлетворении иска, исходил из того, что ввиду неурегулирования сторонами разногласий по проекту договора между ними заключен типовой договор на оказание услуг по обращению с ТКО и у истца, являющего потребителем, возникло обязательство по оплате оказанных услуг на указанных в типовом договоре условиях в отношении принадлежащих ему объектов; функционирование любого хозяйствующего субъекта неизбежно вызывает формирование отходов, складирование обществом ТКО было возможно на любой общедоступной контейнерной площадке, в связи с чем услуги региональным оператором в спорный период оказывались.

Суд округа не согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанций, отменил принятые по делу решение, постановление и принял по делу новый судебный акт об удовлетворении требования о признании задолженности отсутствующей и отказе в иске о признании договора незаключенным. Постановление суда округа обосновано нижеследующим.

Для эффективного вовлечения в договорные правоотношения по обращению с ТКО всех собственников данных отходов для собирания необходимой валовой выручки регионального оператора, определенной тарифным органом, и в исключение из общего правила, установленного пунктом 2 статьи 438 ГК РФ, в пунктах 8(12), 8(15), 8(17) Правил обращения с твердыми коммунальными отходами (утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 12.11.2016 № 1156, далее – Правила № 1156), содержится фикция заключения конкретного договора на условиях типового договора для случаев: (1) уклонения потребителя от заключения конкретного договора; (2) неурегулирования возникших у сторон разногласий по его условиям; (3) ненаправления потребителем в установленный срок заявки на заключение конкретного договора и необходимых для этого документов.

В соответствии с разъяснениями пункта 1 Обзора судебной практики по делам, связанным с обращением с ТКО, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 13.12.2023 (далее – Обзор от 13.12.2023), договор оказания услуг по обращению с ТКО считается заключенным региональным оператором со всеми потребителями, находящимися в зоне его действия, в том числе при отсутствии подписанного сторонами договора в виде единого документа.

В этой связи требование о признании договора на оказание услуг по обращению с ТКО между сторонами спора незаключенным безосновательно и потому отклонено.

В силу пункта 8 статьи 24.6 Федерального закона от 24.06.1998                  № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (далее – Закон № 89-ФЗ) зона деятельности регионального оператора определяется в территориальной схеме обращения с отходами.

Из взаимосвязанных положений статей 13.3, 24.6, 24.7 Закона № 89-ФЗ и пунктов 9, 13 Правил № 1156, пунктов 11 и 13 типового договора следует, что региональный оператор осуществляет прием ТКО от потребителей в объеме и в месте (площадке) накопления ТКО, определенных договором и территориальной схемой обращения с отходами, утвержденной органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации; потребитель обязан осуществлять складирование отходов в местах их накопления, установленных договором и территориальной схемой.

Региональный оператор относится к регулируемым организациям. Кроме того, он является сильной стороной в правоотношении по обращению с ТКО по отношению к собственнику отходов. Региональный оператор должен нести негативные риски своего неосмотрительного бездействия по включению соответствующих сведений в территориальную схему. И, напротив, включение соответствующих сведений в территориальную схему в публичном порядке предполагает верификацию факта продуцирования ТКО потребителем (группой потребителей).

На распределение бремени доказывания факта оказания услуг по обращению с ТКО влияют две презумпции: 1) осуществление деятельности субъектом гражданского оборота (исходный факт) предполагает образование отходов (презюмируемый факт); 2) включение в территориальную схему сведений об источнике образования, месте накопления и схеме движения соответствующих отходов (исходный факт) предполагает оказание услуг по обращению с ТКО региональным оператором (презюмируемый факт). Для получения с потребителя стоимости услуг по обращению с ТКО региональному оператору достаточно подтвердить факт заключения договора между ним и потребителем (путем одного подписанного сторонами документа или путем одной из фикций, предусмотренных Правилами           № 1156), а также два вышеуказанных исходных факта.

При таких условиях услуга считается оказанной региональным оператором и подлежит оплате собственником ТКО, если последним в ходе состязательного процесса не будет прямо опровергнут любой из исходных или презюмируемых фактов.

Если же один из исходных фактов отсутствует, то, несмотря на заключение договора на оказание услуг по обращению с ТКО между региональным оператором и собственником ТКО, оказание услуг региональным оператором не предполагается, а подлежит доказыванию им на общих основаниях.

Таким образом, презумпции продуцирования отходов потребителем в совокупности с возможностью их складирования в иных общедоступных местах накопления недостаточно для вывода об оказании услуг региональным оператором.

При разрешении возникшего спора установлено, что общество осуществляло хозяйственную деятельность, однако в территориальной схеме в спорный период имелись сведения об объектах общества только как источнике образования отходов. Данные о нахождении мест накопления отходов по ним в схему движения не были включены, в реестре размещения мест (площадок) накопления ТКО контейнерные площадки общества зарегистрированы лишь 30.09.2022 и уже после этого внесены в территориальную схему. При этом не оспаривалось то, что фактический вывоз ТКО с контейнерных площадок общества в период с июля по сентябрь 2022 года не производился.

При установленных обстоятельствах, с учетом разъяснений, изложенных в пункте 15 Обзора от 13.12.2023, оснований для начисления обществу в спорный период платы за услуги по обращению с ТКО не имелось. Требование общества о признании отсутствующей у него задолженности перед региональным оператором за период с июля по сентябрь 2022 года удовлетворено.

Постановление от 01.04.2024 № Ф03-237/2024

по делу № А73-3100/2023 Арбитражного суда Хабаровского края

3. В силу специального правового регулирования, предусмотренного частью 3 статьи 158 Жилищного кодекса Российской Федерации, при смене субъекта права оперативного управления на объекты жилого фонда обязанным по оплате взносов на капитальный ремонт является лицо, которое на момент предъявления иска является правообладателем ограниченного вещного права на объекты жилого фонда, в том числе за период до передачи ему объектов в оперативное управление.

Собственниками многоквартирных домов (далее – МКД), для обслуживания которых создано товарищество собственников жилья                  (далее – ТСЖ), на общем собрании принято решение об открытии специальных счетов по накоплению взносов на капитальный ремонт.

Ряд квартир в этих МКД с 2010 года находились в оперативном управлении казенного учреждения (ответчик № 1). В 2021 году все квартиры, находившиеся в оперативном управлении ответчика № 1, по приказам собственника переданы на праве оперативного управления автономному учреждению (ответчик № 2). Право оперативного управления на жилые помещения за ответчиком № 2 зарегистрировано в августе 2021 года.

Обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт с апреля                2020 года по май 2022 года ответчиками не исполнялась, в результате возник долг. Претензионные требования об уплате образовавшейся задолженности оставлены без удовлетворения, что послужило основанием для обращения ТСЖ в арбитражный суд с иском о взыскании долга по обязательным взносам на капитальный ремонт.

Разрешая спор, суд первой инстанции руководствовался статьями 123.22, 210, 214, 249, 296 ГК РФ, статьями 36, 154, 155, 158, 166,                             169 Жилищного кодекса Российской Федерации (далее – ЖК РФ) и исходил из того, что надлежащим ответчиком по всему объему требований в силу специального правового регулирования, предусмотренного частью 3                статьи 158 ЖК РФ, является ответчик № 2, а основания для взыскания долга с ответчика № 1 отсутствуют.

Суд апелляционной инстанции, изменяя решение, исходил из того, что примененный судом первой инстанции правовой подход ошибочен, собственник объектов не изменился, а имела место смена субъекта права оперативного управления, поэтому долг, возникший в результате неуплаты взносов на капитальный ремонт, подлежит распределению между казенным и автономным учреждениями, при этом последнее признается обязанным лицом с момента государственной регистрации за ним права оперативного управления (август 2021 года).

По результатам кассационного пересмотра постановление суда апелляционной инстанции отменено, определение суда первой инстанции оставлено в силе на основании следующего.

В силу части 3 статьи 158 ЖК РФ обязанность по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в МКД распространяется на всех собственников помещений в этом доме с момента возникновения права собственности на помещения в этом доме. При переходе права собственности на помещение в МКД к новому собственнику переходит обязательство предыдущего собственника по оплате расходов на капитальный ремонт общего имущества в МКД, в том числе не исполненная предыдущим собственником обязанность по уплате взносов на капитальный ремонт, за исключением такой обязанности, не исполненной Российской Федерацией, субъектом Российской Федерации или муниципальным образованием, являющимися предыдущим собственником помещения в МКД.

Момент возникновения у собственника помещения в МКД обязанности по внесению взноса на капитальный ремонт связан с официальным опубликованием утвержденной региональной программы капитального ремонта, в которую включен этот дом (часть 3 статьи 169 ЖК РФ), а также принятым на общем собрании собственников помещений в МКД решением о формировании фонда капитального ремонта (часть 5 статьи 170 ЖК РФ).

Положениями статей 296, 298 ГК РФ, определяющих права и обязанности собственника и учреждения в отношении имущества, находящегося в оперативном управлении, не предусмотрено сохранение обязанности собственника по содержанию переданного в оперативное управление имущества, поэтому собственник, передав во владение лицу имущество на данном ограниченном вещном праве, возлагает на него и обязанности по его содержанию.

Истолковав вышеуказанные нормы, принимая во внимание наличие у ответчика № 2 на момент предъявления иска зарегистрированного права оперативного управления на квартиры, суд округа поддержал подход суда первой инстанции, учитывающий специальное регулирование.

В рассматриваемом случае, как правильно указали суды обеих инстанций, собственник объектов не изменился, а произошла смена субъекта права оперативного управления. Вместе с тем, положениями части 3 статьи 158 ЖК РФ установлено обязанное лицо по оплате взносов на капитальный ремонт при закреплении имущества на праве оперативного управления. Таковым признается лицо, которое на момент предъявления иска является правообладателем ограниченного вещного права на объекты жилого фонда, в том числе за период до передачи ему объектов в оперативное управление.

Иск предъявлен товариществом в сентябре 2022 года. Право оперативного управления на объекты жилого фонда зарегистрировано за ответчиком № 2 в августе 2021 года. Иного правообладателя на праве оперативного управления у объектов жилого фонда на момент принятия судебного акта не появилось, поэтому судом первой инстанции правомерно произведено взыскание в объеме сформированных товариществом требований исключительно за счет ответчика № 2.

Вывод суда апелляционной инстанции о том, что долг подлежит распределению между казенным и автономным учреждениями исходя из периодов обладания имуществом на праве оперативного управления, суд округа признал противоречащим части 3 статьи 158 ЖК РФ.

Постановление от 22.04.2024 № Ф03-6523/2023

по делу № А73-15312/2022 Арбитражного суда Хабаровского края

4. Покупатель, не исполнивший надлежащим образом обязательства по оплате товара, что повлекло расторжение договора, после возврата имущества утрачивает право на получение дохода от его использования третьими лицами, поскольку такой доход должен быть возвращен им продавцу (собственнику) по правилам пункта 4 статьи 453 и пункта 1 статьи 1107 ГК РФ.

Между предпринимателем-1 (собственником) и предпринимателем-2 (покупателем) заключены договоры купли-продажи земельных участков, категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сельскохозяйственного производства. Подписаны акты приема-передачи земельных участков.

Впоследствии предприниматель-2 обратился в межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел Российской Федерации с заявлением о самовольных действиях предпринимателя-3 по посеву сои на двух земельных участках, принадлежащих предпринимателю-2. В возбуждении уголовного дела отказано в связи с отсутствием в действиях предпринимателя-3 состава преступления.

В дальнейшем предприниматель-2 обратился к предпринимателю-3 с претензией о возмещении неосновательного обогащения, связанного с незаконным использованием последним данных земельных участков.

Поскольку претензионное требование оставлено предпринимателем-3 без удовлетворения, предприниматель-2 обратился в арбитражный суд с иском о взыскании неосновательного обогащения в виде неполученной платы за использование данных земельных участков, стоимости реализованной предпринимателем-3 сельскохозяйственной продукции, процентов за пользование чужим имуществом.

Удовлетворяя заявленные требования, суд первой инстанции установил, что в спорный период земельные участки, принадлежащие на праве собственности предпринимателю-2, в отсутствие договорных отношений использовались предпринимателем-3 для посева и сбора урожая сои. Предприниматель-3 при этом не представил надлежащих доказательств, подтверждающих правомерность использования спорных земельных участков для посева и сбора урожая в установленный период.

Суд принял во внимание тот факт, что договоры купли-продажи земельных участков, заключенные ранее между предпринимателем-1 и предпринимателем-2, расторгнуты по соглашению сторон, стоимость земельных участков предприниматель-2 не оплачивал. Однако этот факт не принят в качестве основания, лишающего предпринимателя-2 права на получение доходов от принадлежавшего ему в спорный период имущества, как и права на обращение в суд с требованием о возмещении неосновательного обогащения в пределах срока исковой давности.

Суд апелляционной инстанции поддержал изложенный в решении подход о праве покупателя взыскивать с ответчика полученный им доход от использования имущества.

Суд округа не согласился с выводом о наличии у покупателя такого права, что повлекло отмену судебных актов с принятием нового судебного решения об отказе в удовлетворении требований предпринимателя-2. В постановлении суда кассационной инстанции приведена следующая аргументация.

В пункте 5 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 06.06.2014 № 35 «О последствиях расторжения договора» (далее – Постановление № 35) разъяснено, что если при рассмотрении спора, связанного с расторжением договора, по которому одна из сторон передала в собственность другой стороне какое-либо имущество, судом установлено нарушение эквивалентности встречных предоставлений вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязанностей одной из сторон, сторона, передавшая имущество, вправе требовать возврата переданного другой стороне в той мере, в какой это нарушает согласованную сторонами эквивалентность встречных предоставлений.

Вне зависимости от основания для расторжения договора сторона, обязанная вернуть имущество, возмещает другой стороне все выгоды, которые были извлечены первой стороной в связи с использованием, потреблением или переработкой данного имущества, за вычетом понесенных ею необходимых расходов на его содержание. К названным отношениям сторон могут применяться положения главы 60 ГК РФ, поскольку иное не установлено законом, соглашением сторон и не вытекает из существа соответствующих отношений (статья 1103 ГК РФ).

Согласно правовой позиции, приведенной в пункте 7 Постановления  № 35, прекращение (расторжение) договора купли-продажи ввиду существенного нарушения покупателем обязательства по оплате товара не отменяет ранее произошедший по этому договору переход права собственности на товар. В этом случае право собственности продавца на имущество не восстанавливается автоматически, последний приобретает данное право производным способом от покупателя (другой стороны прекращенного договора), по общему правилу, в момент обратной передачи вещи (абзац первый пункта 2 статьи 218, пункт 1 статьи 223 ГК РФ).

В таком случае при обратном переходе права собственности к преемнику (продавцу) последний получает полный набор правомочий собственника, которые имеют производный характер от прав предшественника (покупателя), и заменяет его в абсолютных правоотношениях собственности. То есть имущество возвращается первоначальному собственнику одновременно со всеми правопритязаниями и обязательствами, существующими на момент его передачи.

Таким образом, покупатель, не исполнивший надлежащим образом обязательства по оплате товара, что повлекло расторжение договора, после возврата имущества утрачивает право на получение дохода от его использования (в том числе незаконного) третьими лицами, поскольку такой доход должен быть возвращен (возмещен) им продавцу (собственнику) по правилам пункта 4 статьи 453 и пункта 1 статьи 1107 ГК РФ с учетом разъяснений пункта 5 Постановления № 35.

В рассматриваемом случае расторжение договоров купли-продажи произошло в связи с ненадлежащим исполнением покупателем (предпринимателем-2) обязательств по оплате недвижимого имущества. Соглашениями сторон о расторжении договоров не предусмотрены специальные правила и иные условия, по которым возвращается имущество в связи расторжением договоров.

Поскольку в данном случае истец обратился в суд уже после расторжения договоров купли-продажи, то у судов не имелось оснований для взыскания с ответчика доходов от реализации сои, выращенной на спорных участках, так как право требования этих доходов перешло к первоначальному собственнику (продавцу) одновременно с возвратом проданного, но не оплаченного покупателем имущества.

Постановление от 12.04.2024 № Ф03-728/2024

по делу № А04-1003/2021 Арбитражного суда Амурской области

5. При расчете периода задержки вагонов в целях начисления штрафа, предусмотренного частью 6 статьи 62 Устава железнодорожного транспорта Российской Федерации, необходимо учитывать договоры, заключенные между лицами, осуществлявшими подачу спорных вагонов к местам погрузки на соответствующем пути необщего пользования и их уборку с этих мест, наличие (отсутствие) в указанных договорах согласованных технологических сроков оборота вагонов.

Общество-1 предоставило вагоны, принадлежащие ему на праве аренды, под погрузку груза. В груженом состоянии вагоны направлены обществу-2.

Впоследствии вагоны прибыли на станцию выгрузки, после поданы на пути необщего пользования под выгрузку, выгрузка была осуществлена, вагоны убраны.

Общество-1, сославшись на превышение срока выгрузки груза и сверхнормативный простой вагонов на подъездном пути, направило обществу-2 претензию с требованием об уплате штрафа, предусмотренного частью 6 статьи 62 Федерального закона от 10.01.2003 № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации» (далее – УЖТ РФ).

Оставление претензии без удовлетворения послужило основанием для обращения общества-1 в арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании с общества-2 штрафа.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции, заявленные требования удовлетворены.

Разрешая спор, суды руководствовались положениями статей 309, 329, 330, 793 ГК РФ, статей 36, 62, 99, 100, 101 УЖТ РФ, пунктов 2, 7 Правил оформления и взыскания штрафов при перевозке грузов железнодорожным транспортом, утвержденных приказом Министерства путей сообщения Российской Федерации от 18.06.2003 № 43, разъяснениями пункта 14 Обзора судебной практики по спорам, связанным с договорами перевозки груза и транспортной экспедиции, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации от 20.12.2017.

Суды указали, что общество-1, являясь арендатором спорных вагонов, также приобретает статус оператора подвижного состава, чьи права при использовании принадлежащих ему вагонов не должны отличаться от прав перевозчика. Следовательно, общество-1 имеет право на взыскание штрафа за задержку принадлежащих ему вагонов под погрузкой или выгрузкой.

Факт нарушения обществом-2 сроков оборота вагонов подтвержден предоставленными в материалы дела перевозчиком ведомостями подачи-уборки и памятками приемосдатчика.

При определении длительности простоя суды исходили из того, что технологические сроки оборота вагонов между сторонами спора не согласованы, а потому общество-1, выступая в качестве оператора подвижного состава, вправе требовать взыскания с общества-2 штрафа по истечении 36 часов с момента подачи вагонов под выгрузку.

Довод общества-2 о том, что в силу заключенного им с перевозчиком договора на эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования технологический срок оборота вагонов на железнодорожном пути необщего пользования общества-2 составляет 41,8 часов, отклонен. Суды указали, что общество-1 не является стороной указанного договора, а расстановка вагонов на места погрузки/выгрузки грузов с выставочного пути производится локомотивом общества-2.

Постановлением суда кассационной инстанции принятые по спору решение и постановление изменены в части размера взысканного штрафа.

Суд округа согласился с выводами судов в части установления факта просрочки и оснований для взыскания с общества-2 штрафа, наличия у общества-1 как оператора подвижного состава права требования уплаты штрафа, а также установленных судами обстоятельств относительно дат и времени фактической подачи вагонов под выгрузку, их уборки, завершения грузовых операций.

Вместе с тем признал, что при определении длительности простоя вагонов судами не учтено следующее.

Согласно части 6 статьи 62 УЖТ РФ обязанность грузоотправителя (грузополучателя) либо владельца железнодорожного пути необщего пользования уплачивать владельцу вагона штраф наступает в случае задержки вагона либо более чем на 24 часа по истечении технологических сроков оборота вагонов, контейнеров (установленных договорами на эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования или договорами на подачу и уборку вагонов) либо по истечении 36 часов с момента подачи вагонов под погрузку (когда такие сроки не согласованы).

Упоминание в части 6 статьи 62 УЖТ РФ договоров на эксплуатацию железнодорожного пути необщего пользования и на подачу и уборку вагонов является не условием применения ответственности, а юридико-техническим приемом, позволяющим определить время просрочки, за которую устанавливается штраф. В связи с этим, при определении просрочки необходимо учитывать все заключенные в установленном порядке договоры между надлежащими лицами, осуществлявшими подачу спорных вагонов к местам погрузки на соответствующем пути необщего пользования и их уборку с этих мест.

Таким образом, в рассматриваемом случае просрочка подлежала определению за задержку вагонов под выгрузкой свыше 24 часов по истечении технологического срока оборота спорных вагонов (41,8 часов), предусмотренного в договоре, который заключен между обществом-2 и перевозчиком.

Постановление от 24.04.2024 № Ф03-700/2024

по делу № А51-3631/2023 Арбитражного суда Приморского края

Судебная коллегия по рассмотрению споров, возникающих из административных и иных публичных правоотношений

1. Убытки в виде оплаты банку вознаграждения за выдачу независимой банковской гарантии, содержащей отлагательное условие о заключении договора, не подлежат возмещению в случае, если государственный контракт, во исполнение которого предоставлена гарантия, не был заключен.

По результатам электронного аукциона на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству причального комплекса, проведенного государственным казенным учреждением (далее – учреждение), победителем определено общество.

Во исполнение требований аукционной документации общество предоставило учреждению независимую гарантию. Указанная гарантия выдана банком на основании соглашения о выдаче гарантии, в соответствии с которым принципал (общество) обязался уплатить гаранту (банку) плату за предоставление гарантии в предусмотренной сумме. Платежным поручением общество перечислило банку вознаграждение за предоставление независимой гарантии.

Обществом подписан и размещен в Единой информационной системе проект контракта. Однако в установленные сроки учреждение не подписало государственный контракт с победителем аукциона ввиду исключения объекта строительства (причального комплекса) из программы финансирования, действующей в субъекте Российской Федерации, о чем обществу было сообщено письмом.

Общество предъявило учреждению требование о возмещении убытков в виде оплаты за предоставление независимой банковской гарантии, отказ в удовлетворении которой послужил основанием для обращения общества в арбитражный суд с соответствующим иском.

Решением суда первой инстанции исковые требования удовлетворены в полном объеме.

Постановлением суда апелляционной инстанции решение суда первой инстанции отменено, в удовлетворении исковых требований общества отказано.

Суд кассационной инстанции, оставляя без изменения постановление апелляционного суда, исходил из следующего.

В соответствии с частью 3 статьи 96 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе, Закон № 44-ФЗ) исполнение контракта, гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 названного Федерального закона, или внесением денежных средств на указанный заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику. Способ обеспечения исполнения контракта, гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Закона № 44-ФЗ участником закупки, с которым заключается контракт, самостоятельно.

Контракт заключается после предоставления участником закупки, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта в соответствии с Законом о контрактной системе (часть 4 статьи 96 Закона                 № 44-ФЗ).

В пункте 13 Обзора судебной практики разрешения споров, связанных с применением законодательства о независимой гарантии, утвержденного Президиумом Верховного Суда Российской Федерации 05.06.2019, разъяснено, что расходы принципала на оплату банковской гарантии по государственным (муниципальным) контрактам, прекращенным по обстоятельствам, за которые отвечает бенефициар, являются убытками принципала, подлежащими возмещению бенефициаром.

В рассматриваемом случае согласно тексту независимой гарантии, выданной банком в целях обеспечения исполнения обязательств общества (принципала) по государственному контракту на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству причального комплекса, заключенному обществом с учреждением (бенефициаром) по итогам электронного аукциона, следовало, что данная гарантия предоставлена под отлагательным условием, предусматривающим заключение договора предоставления независимой гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении.

Апелляционным судом установлено, что государственный контракт, во исполнение которого предоставлена гарантия, не был заключен. В связи с этим, суд округа поддержал выводы суда апелляционной инстанции о том, что отлагательное условие, содержащееся в независимой банковской гарантии, не наступило; у принципала не возникли обязательства перед бенефициаром и, соответственно, риск неисполнения (ненадлежащего исполнения) этих обязательств; у банка-гаранта также не возникли какие-либо риски, вытекающие из указанного обеспечения, равно как и обязательства перед бенефициаром по гарантии.

Отказывая в удовлетворении заявленных обществом требований, суд апелляционной инстанции также обоснованно исходил из того, что казенное учреждение принимает решение о заключении контрактов с физическими и юридическими лицами только в пределах доведенных лимитов бюджетных обязательств. Ввиду того, что о снятии бюджетных обязательств в отношении спорного объекта учреждению стало известно по итогам совещания после заключения договора о предоставлении банковской гарантии, суд кассационной инстанции согласился с выводом апелляционного суда о том, что вина ответчика в не подписании контракта отсутствует.

Кроме того, апелляционный суд пришел к выводу, поддержанному судом округа, о том, что вознаграждение банку выплачивается за финансовую услугу по выдаче банковской гарантии, которая заключается в принятии банком-гарантом на себя всех рисков и обязательства обеспечивать обязанности другого лица – принципала, перед третьим лицом – бенефициаром в течение всего срока действия гарантии.

С учетом изложенного, ввиду отсутствия причинно-следственной связи между действиями ответчика и возникшими у истца убытками в виде оплаты банку вознаграждения за выдачу независимой банковской гарантии, судом кассационной инстанции постановление апелляционного суда оставлено без изменения.

Постановление от 13.03.2024 № Ф03-6150/2023

по делу № А59-7351/2022 Арбитражного суда Сахалинской области

2. Для применения приоритета товаров российского происхождения необходимо наличие достоверных сведений о том, что товары, предлагаемые участниками закупки, являются товарами российского происхождения. Представление недостоверных сведений относительно страны происхождения товара влечет необоснованные преференции участникам закупки и понижение на 15 процентов цены контракта участнику аукциона, предлагающему иностранный товар.

Организатором закупки (муниципальным учреждением) на официальном сайте размещено извещение о проведении электронного аукциона на поставку оборудования (миксера планетарного, мясорубки) для пищеблока общеобразовательной школы.

Согласно извещению об осуществлении закупки заказчиком установлены условия допуска товаров в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 04.06.2018 № 126н       «Об условиях допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, для целей осуществления закупок товаров для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Приказ № 126н).

По итогам аукциона победителем признано общество, сделавшее наименьшее ценовое предложение. Между общеобразовательной школой и обществом заключен контракт с ценой, сниженной на 15 процентов от предложенной цены контракта на основании подпункта «а» пункта 1.3 Приказа № 126н.

Посчитав снижение цены контракта необоснованным, общество обратилось в антимонопольный орган с жалобой, в которой выразило сомнения в отношении достоверности указания одним из участников аукциона информации о стране происхождения товара (Россия), привело доводы об отсутствии производства на территории Российской Федерации запрошенной модели товара. По результатам рассмотрения жалобы антимонопольный орган принял решение о признании ее необоснованной.

Полагая, что решение антимонопольного органа не соответствует действующему законодательству и нарушает права и интересы общества, последнее обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании его недействительным.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции, заявленные требования удовлетворены.

Суд кассационной инстанции оставил без изменения принятые по делу судебные акты на основании следующего.

Законом о контрактной системе предусмотрено, что федеральный орган исполнительной власти по регулированию контрактной системы в сфере закупок по поручению Правительства Российской Федерации устанавливает условия допуска для целей осуществления закупок товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, за исключением товаров, работ, услуг, в отношении которых Правительством Российской Федерации установлен запрет в соответствии с частью 3 статьи 14 Закона № 44-ФЗ.

В целях реализации указанных положений условия допуска установлены Приказом № 126н.

Согласно пункту 1.1 Приказа № 126н при проведении  конкурса, аукциона, запроса котировок в электронной форме преимущества в отношении цены контракта в размере 15 процентов в отношении товаров, указанных в приложении № 1, в размере 20 процентов в отношении товаров, указанных в приложении № 2 и закупаемых при реализации национальных проектов (программ), в соответствии с подпунктами 1.2 и 1.3 пункта 1 названного Приказа предоставляются участникам закупки, заявки которых признаны соответствующими требованиям извещения об осуществлении закупки, документации о закупке (в случае, если Федеральным законом предусмотрена документация о закупке) и содержат исключительно предложения о поставке товаров, происходящих из государств - членов Евразийского экономического союза.

В подпункте «а» пункта 1.3 Приказа № 126н предусмотрено, что при проведении аукциона контракт заключается по цене, сниженной на 15 процентов в отношении товаров, указанных в приложении № 1, сниженной на 20 процентов в отношении товаров, указанных в приложении № 2 и закупаемых при реализации национальных проектов (программ), от предложенной победителем аукциона в случае, если заявка такого победителя содержит предложение о поставке товаров, указанных в Приложениях, страной происхождения хотя бы одного из которых является иностранное государство (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза).

При этом в силу подпункта «в» пункта 2 Приказа № 126н положения подпункта «а» подпункта 1.3 пункта 1 названного Приказа не применяются при проведении конкурса, аукциона, запроса котировок, запроса предложений в случае, если все заявки (окончательные предложения) участников закупки, признанные в порядке, предусмотренном Федеральным законом, соответствующими требованиям документации о закупке, извещения о проведении запроса котировок, содержат предложение о поставке указанных в Приложениях товаров, страной происхождения хотя бы одного из которых является иностранное государство (за исключением государств - членов Евразийского экономического союза).

Суды установили, что заявки участников закупки содержали предложения о поставке спорного товара, страной происхождения которого являлась Китайская Народная Республика. В связи с этим суды пришли к выводу, поддержанному судом кассационной инстанции, о формальном подходе антимонопольного органа к рассмотрению жалобы общества, который выразился в формальном анализе содержания заявок, протокола подведения итогов электронного аукциона и не рассмотрении доводов общества по существу.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 установлен приоритет товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами.

Для применения названного приоритета товаров российского происхождения необходимо наличие достоверных сведений о том, что товары, предлагаемые участниками закупки, являются товарами российского происхождения. Представление недостоверных сведений относительно страны происхождения товара влечет необоснованные преференции участникам закупки и понижение на 15 процентов цены контракта участнику аукциона, предлагающему иностранный товар.

Поскольку в материалы дела не было представлено фактических доказательств соблюдения требований национального режима заказчиком, суд округа согласился с выводами судов первой и апелляционной инстанций о незаконности действий заказчика аукциона, заключившего контракт с обществом со снижением цены на 15 процентов от предложенной.

Постановление от 05.04.2024 № Ф03-754/2024

по делу № А73-11343/2023 Арбитражного суда Хабаровского края

3. Налог на добавленную стоимость, в возмещении которого из бюджета отказано налоговым органом, не подлежит взысканию в виде убытков, при установлении обстоятельств, свидетельствующих об отсутствии факта совершения реальных хозяйственных операций между сторонами и противоправности действий лица, требующего получения убытков.

В рамках заключенного между сторонами договора поставки нефтепродуктов общество-1 (покупатель) перечислило обществу-2 (поставщику) определенную сумму, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС).

Обществом-1 указанный НДС предъявлен к вычету в налоговый орган по счетам-фактурам общества-2. По итогам камеральной налоговой проверки представленной декларации налоговым органом принято решение об отказе в возмещении из бюджета НДС в заявленной сумме, законность которого подтверждена вступившим в законную силу решением арбитражного суда по иному делу.

Данные обстоятельства послужили основанием для обращения общества-1 в арбитражный суд с иском о взыскании убытков в виде суммы НДС.

Решением суда первой инстанции, оставленным без изменения постановлением суда апелляционной инстанции, в удовлетворении заявленных требований отказано. Суды пришли к выводу об отсутствии факта совершения хозяйственных операций между обществами, установив при этом недобросовестность действий общества-1. В связи с чем указали на отсутствие у общества-1 права на налоговый вычет вследствие собственных действий и, соответственно, на возмещение заявленных убытков.

По результатам проверки законности принятых по делу судебных актов в порядке кассационного производства суд округа оснований для их отмены не установил на основании следующего.

Как следует из совокупного анализа статей 146, 169, 171, 172 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – НК РФ), основными условиями, определяющими право налогоплательщика на вычет сумм НДС по товарам (работам, услугам), являются их производственное назначение, фактическое наличие, принятие на учет в соответствии с правилами бухгалтерского учета, подтвержденное соответствующими первичными документами, а также наличие надлежащим образом оформленных счетов-фактур.

Обстоятельствами, свидетельствующими о правомерности применения налоговых вычетов, являются как реальность приобретения товаров (работ, услуг) налогоплательщиком для осуществления своей облагаемой налогом деятельности, так и то, преследовал ли налогоплательщик-покупатель цель уклонения от налогообложения в результате согласованных с иными лицами действий, знал или должен был знать о допущенных этими лицами нарушениях.

Налоговые вычеты по НДС при приобретении товаров производятся на основании выставленных продавцами счетов-фактур после принятия таких товаров на учет и при наличии соответствующих первичных документов (пункт 1 статьи 172 НК РФ). Вследствие отказа в применении налогового вычета по НДС налогоплательщик несет определенные имущественные потери в виде невозможности уменьшения суммы налога, подлежащего уплате в бюджет, либо неполучения суммы возмещения этого налога из бюджета. Однако такие потери, очевидно, не являются расходами, необходимыми для восстановления нарушенного права, и не могут быть квалифицированы как неполученные доходы, так как возмещение сумм НДС напрямую не связано с гражданским оборотом. Для того чтобы такие имущественные потери могли быть квалифицированы как утрата имущества вследствие противоправного поведения другого лица, необходимо, чтобы их возникновение находилось в прямой причинно-следственной связи с действиями или бездействием нарушителя гражданско-правового обязательства.

Исходя из положений пункта 1 статьи 15, пунктов 1 и 2 статьи 393 ГК РФ в удовлетворении требования о возмещении убытков может быть отказано, если при рассмотрении дела (в том числе, с учетом результатов разрешения налогового спора) установлено, что обе стороны договора выступали участниками по сути одного правонарушения, в связи с чем налогоплательщик - заказчик (покупатель) не является лицом, потерпевшим в результате действий (бездействия) контрагента.

При рассмотрении спора суд кассационной инстанции пришел к выводу, что судами обоснованно приняты во внимание обстоятельства отсутствия факта совершения хозяйственных операций между обществами, установленные вступившим в законную силу решением арбитражного суда по иному делу. При рассмотрении указанного дела дана правовая оценка противоправности действий самого истца, выявлены признаки, указывающие на согласованность действий участников сделки, свидетельствующие о том, что налогоплательщик не мог не знать о создании формального документооборота при заключении сделки с обществом-2.

Так, установлено, что спорный контрагент не осуществлял реальной экономической деятельности, о чем свидетельствовали следующие обстоятельства: отсутствие трудовых и материальных ресурсов; учредитель и руководитель общества также являлся руководителем в других организациях, которые исключены из Единого государственного реестра юридических лиц в связи с наличием сведений о внесении записи о недостоверности; поступающие на расчетный счет денежные средства имели транзитный характер; представленная налоговая отчетность содержала минимальные суммы налога, подлежащего уплате в бюджет, доля налоговых вычетов 96%.

При таких обстоятельствах суд округа согласился с выводами судов, что фактически общество-2 в цепочке поставщиков является «техническим звеном»; представленные документы не подтверждают реальность приобретения у общества-2 спорного товара.

В рассматриваемых правоотношениях действия общества-1 имели умышленный характер и были направлены исключительно на создание благоприятных налоговых последствий при отсутствии на то правовых оснований. Общество не могло не знать о том, что спорный контрагент не осуществлял заявленные операции, а экономический источник вычета (возмещения) НДС не создан.

Согласно пункту 12 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.06.2015 № 25 «О применении судами некоторых положений раздела I части первой Гражданского кодекса Российской Федерации» по делам о возмещении убытков истец обязан доказать, что ответчик является лицом, в результате действий (бездействия) которого возник ущерб, а также факты нарушения обязательства или причинения вреда, наличие убытков (пункт 2 статьи 15 ГК РФ). Отсутствие хотя бы одного из условий привлечения к ответственности влечет отказ в удовлетворении исковых требований.

Принимая во внимание преюдициально установленные в рамках другого дела факты, свидетельствующие о завышении налоговых вычетов вследствие недобросовестных (умышленных) действий общества-1, сознательного отражения в бухгалтерском и налоговом учете нереальных хозяйственных операций, фактически не осуществляемых обществом-2, суд округа пришел к выводу, что отказ налогового органа в предоставлении вычета по НДС на спорную сумму обусловлен не только действиями ответчика, но и самого истца. В связи с этим суды первой и апелляционной инстанций обоснованно указали на отсутствие оснований для взыскания заявленных убытков.

Постановление от 25.06.2024 № Ф03-1599/2024

по делу № А51-5164/2023 Арбитражного суда Приморского края

4. Включение юридического лица в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства не свидетельствует о необходимости безусловного применения положений части 2 статьи 4.1.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях при назначении административного наказания. Указанная правовая норма не подлежит применению при назначении административного наказания в виде административного штрафа за административное правонарушение, предусмотренное частью 2 статьи 14.1.3 названного Кодекса, ввиду положений пункта 1 примечания к данной статье.

Общество осуществляет предпринимательскую деятельность по управлению МКД и включено в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (категория: микропредприятие). В отношении него жилищной инспекцией (далее – административный орган) проведена выездная внеплановая проверка в рамках осуществления лицензионного контроля деятельности по управлению МКД с целью оценки соблюдения лицензионных требований.

В ходе указанной проверки административным органом выявлено нарушение обществом при осуществлении предпринимательской деятельности по управлению МКД лицензионных требований, предусмотренных подпунктами «а», «б» пункта 3 Положения о лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами и об осуществлении регионального государственного лицензионного контроля за осуществлением предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28.10.2014 № 1110, Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170, Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491, Минимального перечня услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и Правил их оказания и выполнения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290.

По факту выявленных нарушений составлен протокол об административном правонарушении, в котором действия общества квалифицированы по части 2 статьи 14.1.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). Вынесено постановление о привлечении общества к административной ответственности в виде штрафа в размере 250 000 рублей.

Общество, не согласившись с вынесенным постановлением, посчитав, что оно не соответствует закону и нарушает его права и законные интересы в сфере предпринимательской деятельности, обратилось в арбитражный суд с заявлением о признании его незаконным и отмене.

Решением суда первой инстанции в удовлетворении заявленного требования отказано.

Постановлением суда апелляционной инстанции решение отменено. Апелляционный суд, установив, что на момент совершения правонарушения общество было включено в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, применил положения части 2 статьи 4.1.2 КоАП РФ и признал оспариваемое постановление административного органа незаконным в части размера административного штрафа, превышающего 125 000 рублей.

Суд кассационной инстанции оставил без изменения постановление суда апелляционной инстанции. Вместе с тем, суд округа не согласился с выводами суда апелляционной инстанции в части применения в рассматриваемом случае положений статьи 4.1.2 КоАП РФ в связи со следующим.

Статьей 4.1.2 КоАП РФ предусмотрены особенности назначения административного наказания в виде административного штрафа социально ориентированным некоммерческим организациям и являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства юридическим лицам, отнесенным к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям.

В соответствии с частью 2 указанной статьи случае, если санкцией статьи (части статьи) раздела II КоАП РФ или закона субъекта Российской Федерации об административных правонарушениях не предусмотрено назначение административного наказания в виде административного штрафа лицу, осуществляющему предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, административный штраф социально ориентированным некоммерческим организациям, включенным по состоянию на момент совершения административного правонарушения в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций - получателей поддержки, а также являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства юридическим лицам, отнесенным к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, включенным по состоянию на момент совершения административного правонарушения в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, назначается в размере от половины минимального размера (минимальной величины) до половины максимального размера (максимальной величины) административного штрафа, предусмотренного санкцией соответствующей статьи (части статьи) для юридического лица, либо в размере половины размера административного штрафа, предусмотренного санкцией соответствующей статьи (части статьи) для юридического лица, если такая санкция предусматривает назначение административного штрафа в фиксированном размере.

Частью 4 статьи 4.1.2 КоАП РФ определено, что ее правила не применяются при назначении административного наказания в виде административного штрафа за административные правонарушения, за совершение которых в соответствии со статьями раздела II КоАП РФ лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.

Частью 2 статьи 14.1.3 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за осуществление предпринимательской деятельности по управлению МКД с нарушением лицензионных требований, за исключением случаев, предусмотренных статьей 13.19.2 названного Кодекса, в виде административного штрафа на должностных лиц в размере от пятидесяти тысяч до ста тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц – от двухсот пятидесяти тысяч до трехсот тысяч рублей.

Согласно пункту 1 примечания к данной статье за административные правонарушения, предусмотренные настоящей статьей, лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, несут административную ответственность как юридические лица.

Таким образом, с учетом приведенных правовых норм, несмотря на включение общества в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, суд округа указал, что правовые основания для применения в рассматриваемом случае положений части 2 статьи 4.1.2 КоАП РФ у суда апелляционной инстанции отсутствовали.

Вместе с тем, с учетом установленных судами первой и апелляционной инстанций обстоятельств и имеющихся в материалах дела доказательств, суд кассационной инстанции пришел к выводу о правомерном, обеспечивающем достижение задач законодательства об административных правонарушениях, указанных в статье 1.2 КоАП РФ, применении положений частей 3.2, 3.3 статьи 4.1 КоАП РФ о назначении наказания в размере менее минимального размера административного штрафа, предусмотренного КоАП РФ, в размере 125 000 рублей.

Постановление от 27.03.2024 № Ф03-42/2024

по делу № А04-7154/2023 Арбитражного суда Амурской области

5. Изготовление продукции из сырья неизвестного происхождения, не прошедшего ветеринарно-санитарную экспертизу, свидетельствует о несоблюдении требования прослеживаемости продовольственного (пищевого) сырья, используемого при производстве (изготовлении) пищевой продукции, предусмотренного Техническим регламентом Таможенного союза.

Управлением Россельхознадзора (далее – управление) в отношении предпринимателя проведена внеплановая выездная проверка, в связи с поступлением сведений об осуществлении выпуска в обращение, в том числе в социально значимые учреждения, в пищу населению сомнительной молочной продукции, изготовленной из продовольственного (пищевого) сырья неизвестного происхождения. Управление пришло к выводу, что из ветеринарных сопроводительных документов невозможно установить прослеживаемость продукции и место ее изготовления, что, в свою очередь, создает возможность угрозы причинения тяжкого вреда здоровью человека.

По результатам проведенного административного расследования управлением в акте зафиксирован факт нахождения в обращении и реализации предпринимателем продукции, не соответствующей требованиям ветеринарного законодательства Российской Федерации и Технических регламентов Таможенного союза. Выдано предписание с указанием об изъятии молочной продукции из обращения и о уничтожении ее с соблюдением требований нормативных и технических документов по охране окружающей среды. Составлен протокол об административном правонарушении, которым действия предпринимателя квалифицированы по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ.

На основании статьи 23.1 КоАП РФ материалы дела об административном правонарушении переданы в арбитражный суд с заявлением о привлечении предпринимателя к административной ответственности.

Суд первой инстанции, отказывая в удовлетворении заявленных управлением требований, пришел к выводу об отсутствии в действиях предпринимателя состава административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 14.43 КоАП РФ. Суд указал, что предприниматель не являлся производителем спорной продукции, приобрел ее в установленном законом порядке. В связи с этим несоответствие реализуемой продукции требованиям технических регламентов не явилось следствием деяния самого предпринимателя.

Выводы суда первой инстанции поддержаны апелляционным судом.

Суд округа отменил принятые по делу судебные акты, дело направил на новое рассмотрение в суд первой инстанции по следующим основаниям.

Частью 1 статьи 14.43 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за нарушение изготовителем, исполнителем (лицом, выполняющим функции иностранного изготовителя), продавцом требований технических регламентов или подлежащих применению до дня вступления в силу соответствующих технических регламентов обязательных требований к продукции либо к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования (включая изыскания), производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, хранения, перевозки, реализации и утилизации либо выпуск в обращение продукции, не соответствующей таким требованиям, за исключением случаев, предусмотренных статьями 6.31, 9.4, 10.3, 10.6, 10.8, частью 2 статьи 11.21, статьями 14.37, 14.43.1, 14.44, 14.46, 14.46.1, 20.4 названного Кодекса.

Объективную сторону административного правонарушения, предусмотренного названной нормой права, составляют действия (бездействие), нарушающие установленные требования технических регламентов или обязательных требований к продукции либо к продукции и связанным с требованиями к продукции процессам проектирования, либо выпуск в обращение продукции, не соответствующей таким требованиям.

В соответствии с частью 1 статьи 10 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), принятого решением Комиссии Таможенного союза от 09.11.2011 № 880 (далее – ТР ТС 021/2021), изготовители, продавцы и лица, выполняющие функции иностранных изготовителей пищевой продукции, обязаны осуществлять процессы ее производства (изготовления), хранения, перевозки (транспортирования) и реализации таким образом, чтобы такая продукция соответствовала требованиям, установленным к ней данным техническим регламентом и (или) техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции.

Продовольственное (пищевое) сырье, используемое при производстве (изготовлении) пищевой продукции, должно соответствовать требованиям, установленным названным техническим регламентом и (или) техническими регламентами Таможенного союза на отдельные виды пищевой продукции, и быть прослеживаемым (часть 1 статьи 13 ТР ТС 021/2011).

Федеральным законом от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» в части 1 статьи 36 установлена ответственность за нарушение требований технических регламентов, которая возложена на изготовителя (исполнителя, продавца, лицо, выполняющее функции иностранного изготовителя).

В силу пункта 30 Технического регламента Таможенного союза «О безопасности молока и молочной продукции» (ТР ТС 033/2013), принятого решением Совета Евразийской экономической комиссии от 09.10.2013 № 67 (далее – ТР ТС 033/2013), молочная продукция, находящаяся в обращении на таможенной территории Таможенного союза в течение установленного срока годности, при использовании по назначению должна быть безопасна. Молочная продукция должна соответствовать требованиям данного технического регламента и других технических регламентов Таможенного союза, действие которых не нее распространяется.

Суд кассационной инстанции указал, что из протокола об административном правонарушении следовало, что предпринимателю вменялись не осуществление должным образом контроля в отношении пригодности продукции к использованию для пищевых целей и выпуск в оборот, в том числе в социально значимые учреждения, потенциально опасной продукции, не соответствующей требованиям ТР ТС 033/2013.

Кроме того, из материалов дела следовало, что продукция изготовлена из сырья неизвестного происхождения, не прошедшего ветеринарно-санитарную экспертизу. Указанное свидетельствует о несоблюдении требования прослеживаемости продовольственного (пищевого) сырья, используемого при производстве (изготовлении) пищевой продукции, предусмотренного в части 1 статьи 13 ТР ТС 021/2011.

При этом суды первой и апелляционной инстанций пришли к выводу, что предпринимателю вменялись хранение и реализация замороженной молочной продукции (масла), которая по результатам лабораторных исследований признана не отвечающей требованиям ГОСТ 32261-2013 «Межгосударственный стандарт. Молоко и молочная продукция. Обнаружение растительных масел и жиров на растительной основе методом газожидкостной хроматографии с масс-спектрометрическим детектированием».

Поскольку нарушение технических регламентов в части процесса производства спорного товара управлением не вменено предпринимателю, суд округа, указав, что судами нижестоящих инстанций исследовались обстоятельства, не являющиеся предметом доказывания по настоящему спору, и не исследовались необходимые обстоятельства, подлежащие доказыванию, направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

По результатам нового рассмотрения дела судом первой инстанции отказано в удовлетворении требования управления ввиду истечения срока давности привлечения предпринимателя к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ.

Постановление от 07.03.2024 № Ф03-6278/2023

по делу № А80-241/2023 Арбитражного суда

Чукотского автономного округа